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МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Бенефициент: ИФО ДИЗАЙН ООД
Номер на договор: BG16RFPR001-2.004-0469-C01

	Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027,


по процедура BG16RFPR001-2.004 „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията“.

Прилагане реда на  ЗУСЕФСУ и ПМС № 4/11.01.2024 г. за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) за собствени нужди с мощност на инвертора 50 кW (включваща соларни панели, инвертори, батерии и други компоненти, необходими за функциониране на централата). 
На основание чл. 3, ал. 8 от ПМС № 4/11.01.2024 г. оценката на получените оферти ще се извършва единствено въз основа на показатели, свързани с измерване на качеството, при предварително фиксирана стойност на договора.
Всички оферти, които отговарят на обявените от Бенефициента условия, ще бъдат оценявани, съгласно следните качествени показатели за определяне на комплексна оценка:

Показател 1: Срок за изпълнение – П 1
Показател 2: Гаранционен срок -  П 2
Показател 3: Допълнителни технически и функционални характеристики – П 3

	Показател - П
(наименование)
	Относително тегло
	Максимално възможен брой точки
	Символно обозначение
(точките по показателя)

	1
	2
	3
	4

	1. Срок за изпълнение – П 1
	30 % (0,30)
	100
	Т с

	2. Гаранционен срок -  П 2
	20 % (0,20)
	100
	           Т г.с.

	3. Допълнителни технически и функционални характеристики – П 3
	50 % (0,50)
	100
	Т д.х.



В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 


Максимален брой точки: 100.

ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕЖЕСТИ 
1. Срок за изпълнение (П1) - 100 точки
2. Гаранционен срок (П2) - 100 точки
3. Допълнителни технически и функционални характеристики (П3) - 100 точки

Показател 1 – „Срок на изпълнение” -  Т с.

Срок за изпълнение - П 1, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,30. Максимален брой точки получава офертата, която е с предложен най- кратък срок за доставка и въвеждане в експлоатация в дни (цяло число). 

Показател „Срок за изпълнение” се изчислява в календарни дни със следният диапазон: от 30 (тридесет) календарни дни до 60 (шестдесет) календарни дни от подписване на договор между Възложителя и Изпълнителя, но не по-късно от изтичане на срока на действие на Договор за финансиране № BG16RFPR001-2.004-0469-C01/ 18.03.2027 г.
Участник дал в своята оферта по-къс срок от 30 календарни дни или по-дълъг от 60 календарни дни от подписване на договор между Възложителя и Изпълнителя се отстранява от участие в процедурата.
Точките на участниците се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула:

С min
Т с = 100 х -------------------- , където:
                           С n
·  „100” е максималните точки по показателя ;
· „С min” е най-краткия предложен срок за СМР и въвеждане в експлоатация, в календарни дни;
· „Cn ” е предложен срок за СМР и въвеждане в експлоатация на n-ия участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 
П 1 = Т с. х 0,30, където: 
„0,30” е относителното тегло на показателя. 


Показател 2 – Гаранционен срок -  Т г.с. 

Показател 2 – “Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,20.
Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2.
Таблица № 2 за показател П 2

	
	Гаранционен срок
	Параметри
	Точки

	1
	2
	3
	4

	П2.1
	Предложен гаранционен срок

	От 120 до 132 месеца (включително)
	 30 точки

	
	
	От 133 до 144 месеца (включително)
	 40 точки 

	П2.2
	Време за реакция 
	От 2 до 4 часа вкл. 
	 30 точки

	
	
	От 5 до 8 часа вкл. 
	 20 точки 

	
	
	От 9 до 12 часа вкл. 
	 10 точки 

	П2.3
	Време за отстраняване на повреда, считано от часа на констатиране на възникнал дефект
	От 3 до 30 дни вкл. 
	 30 точки

	
	
	От 31 до 40 дни вкл.
	 20 точки 

	
	
	От 41 до 50 дни вкл. 
	 10 точки 

	
	Максимално възможни точки по показател  
„Гаранционен срок” – Т г.с. 
	100 точки



В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 100 точки - колона 3.
Под „Време за реакция“ да се разбира: времето за подаване на сигнал, идване на място и констатиране на повредата.

*Оферти с предложено Време за реакция под 2 часа и над 12 часа няма да бъдат разглеждани. 
*Оферти с предложено Време за отстраняване на повреда, считано от часа на констатиране на възникнал дефект под 3 дни и над 50 дни няма да бъдат разглеждани.
* Оферти с предложен гаранционен срок под 120 месеца и над 144 месеца няма да бъдат разглеждани.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 
П2 = Т г.с. х 0,20 , където : 
„0,20” е относителното тегло на показателя. 

Показател 3. Допълнителни технически и функционални характеристики - Т д.х.

„Допълнителни технически характеристики“ (П 3) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,50
Определени са допълнителни технически характеристики, които бенефициентът на помощта счита за важни. Всички оферирани от кандидата допълнителни технически характеристики, получават брой точки.
Максимален брой точки получава офертата, която има най-много допълнителни технически характеристики, съгласно определената точкова система в таблицата.

	Допълнителни технически характеристики
	Стойност
	Точки

	1. Наличие на 24 ч. мониторинг на системата с опция за автоматично известие при повреда. 

	Да 

Не
	50 точки

0 точки

	2. Батерийната система/кабинет за съхранение на електрическа енергия следва да разполага със система за управление и контрол на температурата(климатизация и/или вентилация), както и с интегрирана автоматична система за пожароизвестяване и пожарогасене, осигуряващи необходимото ниво на безопасност и пожарна защита. Пожарогасителната система може да бъде аерозолна или друга еквивалентна система, подходяща за приложение при съответния тип батерийна технология.
	Да 

Не
	50 точки

0 точки

	                                                                                    Максимално възможни точки по показател 
„Допълнителни технически и функционални характеристики ” – Т д.х.
	   
	100 точки



Точките по третия показател на съответния участник се получават по следната формула: 
П 3 = Т д.х. х 0,50, където: 
„0,50” е относителното тегло на показателя. 


* Забележка: закръглянето е до втори знак след десетичната запетая

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите  показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2+ П3


Забележка:
• Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.
• Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.
При равен брой точки предимство получава участникът, получил по-висока оценка по показател „Допълнителни технически и функционални характеристики“. При равен брой точки и по този показател, предимство получава участникът, получил по-висока оценка по показател „Срок на изпълнение“. 
[bookmark: _GoBack]В случай, че и точките по този показател са равни, изпълнителят се определя чрез  жребий. 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИФО ДИЗАЙН ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.
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